Gestión de Proyectos Ágiles

Módulo 2

# Metodologías y Marcos de Trabajo Ágiles

Glosario

# Glosario

Marco de trabajo (framework): estructura mínima de reglas, responsabilidades y momentos que el equipo completa con sus propias prácticas. Scrum es un marco de trabajo.

Método: forma organizada de mejorar cómo se trabaja, que puede aplicarse sobre el proceso existente. Kanban es un método.

Práctica: técnica concreta que puede usarse dentro de distintos marcos, como programar en pareja.

Scrum: marco liviano que ayuda a personas, equipos y organizaciones a generar valor mediante soluciones adaptativas para problemas complejos. Organiza el trabajo en Sprints.

Guía de Scrum: documento breve y gratuito, mantenido por Ken Schwaber y Jeff Sutherland, que define las reglas de Scrum. La versión vigente es de 2020.

Empirismo: idea de que el conocimiento viene de la experiencia y de que las decisiones se toman a partir de lo que se observa.

Transparencia, inspección y adaptación: los tres pilares del empirismo en Scrum: hacer visible el trabajo, revisarlo con frecuencia y ajustarlo cuando lo observado contradice el plan.

Valores de Scrum: compromiso, foco, apertura, respeto y coraje.

Scrum Team: equipo de diez personas o menos, multifuncional y autogestionado, formado por un Product Owner, un Scrum Master y los Developers.

Product Owner: responsable de maximizar el valor del producto y de gestionar el Product Backlog. Es una sola persona.

Developers: integrantes del Scrum Team que construyen el incremento de cada Sprint, sean programadores, diseñadores, especialistas en datos u otros perfiles.

Scrum Master: responsable de que Scrum funcione y de que el equipo sea cada vez más efectivo. Enseña el marco, facilita y ayuda a remover impedimentos.

Impedimento: obstáculo que impide que el trabajo avance.

Artefacto: elemento de Scrum que hace visible el trabajo o el valor. Son tres: Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento.

Product Backlog: lista ordenada y viva de todo lo que se necesita para mejorar el producto. Es la única fuente de trabajo del equipo.

Product Goal: objetivo de producto a largo plazo al que apunta todo el Product Backlog.

Sprint Backlog: plan del Sprint, formado por el objetivo, los elementos elegidos del Product Backlog y el plan de trabajo para lograrlo.

Sprint Goal: único objetivo que da coherencia al trabajo de un Sprint y que el equipo se compromete a lograr.

Incremento (Scrum): paso concreto hacia el Product Goal: trabajo terminado, verificado y utilizable que cumple la Definition of Done.

Definition of Done: lista de criterios de calidad que todo incremento tiene que cumplir para considerarse terminado.

Timebox: duración máxima de un evento de Scrum.

Sprint: ciclo de duración fija, de un mes o menos, en el que se crea un incremento. Contiene a todos los demás eventos.

Sprint Planning: evento en el que el Scrum Team acuerda por qué el Sprint es valioso, qué se hará y cómo.

Daily Scrum: evento diario de quince minutos en el que los Developers revisan el avance hacia el Sprint Goal y ajustan el plan.

Sprint Review: evento en el que el Scrum Team y los interesados inspeccionan el resultado del Sprint y deciden qué adaptar.

Sprint Retrospective: evento en el que el Scrum Team revisa cómo trabajó y acuerda mejoras.

Kanban: método para gestionar y mejorar el flujo de trabajo: hacer visible el trabajo, limitar cuánto se hace a la vez y mejorar de forma continua.

Tablero Kanban: representación visual del flujo, con una columna por cada etapa real del trabajo y una tarjeta por cada elemento.

Política explícita: regla escrita que indica cómo se trabaja, por ejemplo cuándo una tarjeta puede pasar a la columna siguiente.

Trabajo en curso (WIP, Work In Progress): todo lo que se empezó y todavía no se terminó.

Límite WIP: cantidad máxima de elementos que puede haber a la vez en una etapa o en todo el tablero.

Cuello de botella: etapa del flujo que frena al resto y donde se acumula el trabajo.

Ley de Little: relación que indica que, en un sistema estable, el tiempo promedio de entrega es igual al trabajo en curso promedio dividido por la cantidad de elementos terminados por período.

Extreme Programming (XP): enfoque ágil creado por Kent Beck que reúne prácticas técnicas para construir software que se pueda cambiar con confianza.

Programación en pareja (pair programming): práctica en la que dos personas trabajan en la misma tarea y la misma computadora: una escribe el código y la otra lo revisa y piensa la estrategia.

Desarrollo guiado por pruebas (TDD, Test-Driven Development): práctica que consiste en escribir primero una prueba automática, después el código mínimo para que pase y, por último, mejorar el diseño.

Integración continua: práctica de unir el código de todo el equipo varias veces por día y ejecutar pruebas automáticas en cada integración.

Refactorización: mejora de la estructura interna del código sin cambiar lo que hace.

Lean: filosofía de gestión, nacida en el sistema de producción de Toyota, que busca maximizar el valor para el cliente y eliminar el desperdicio.

Desperdicio (muda): todo lo que consume tiempo o recursos sin aportar valor al cliente.

Jidoka: principio de Toyota según el cual el proceso se detiene cuando aparece una anomalía, para no seguir produciendo con defectos.

Andon: tablero luminoso que, en las plantas de Toyota, avisa dónde se detectó un problema.

Just in time: principio de producir solo lo que se necesita, cuando se necesita y en la cantidad necesaria.

Scrum con Kanban: combinación que conserva todas las reglas de Scrum y le suma prácticas de Kanban, como límites WIP y métricas de flujo.

Scrumban: combinación más libre de Scrum y Kanban, usada sobre todo con trabajo imprevisible, en la que el equipo define qué conserva de cada enfoque.

Crystal: familia de métodos ágiles creada por Alistair Cockburn, que adapta el proceso al tamaño del equipo y a la criticidad del sistema.

Feature Driven Development (FDD): enfoque ágil creado por Jeff De Luca y Peter Coad que organiza el trabajo alrededor de funcionalidades pequeñas y valiosas.

Dynamic Systems Development Method (DSDM): enfoque ágil nacido en el Reino Unido en 1994 que fija tiempo y costo y ajusta el alcance.