Gestión de Proyectos Ágiles

Módulo 5

# Equipos, Liderazgo, Mejora Continua y Casos de Estudio

Material para el docente. No se entrega a los estudiantes.

Respuestas orientativas para el docente

# Respuestas orientativas para el docente

# Respuestas orientativas de las actividades

## Actividad 1

Problemas: dependencia de una sola persona para validar (si falta, todo se frena); cambios constantes de integrantes (se pierde confianza y conocimiento); Daily usada como informe y silencio sobre los problemas (los bloqueos quedan ocultos). Tener especialidades distintas no alcanza si una capacidad clave depende de una sola persona y el equipo no puede terminar su trabajo sin ella.

Falta seguridad psicológica: nadie menciona problemas y una advertencia importante fue interrumpida e ignorada. El Proyecto Aristóteles mostró que ese es el factor que más distingue a los equipos efectivos.

Acción de liderazgo de servicio: conseguir que la dirección mantenga estable al equipo y organizar que la especialista enseñe a otra persona a validar. Decisión del equipo: cómo repartir las validaciones.

Feedback posible: "En la reunión del martes, mientras la especialista explicaba que la fuente estaba desactualizada (situación), la interrumpiste dos veces (comportamiento). La explicación quedó incompleta y seguimos usando un documento viejo (impacto). ¿Podemos conversar sobre cómo escuchar la advertencia completa?"

Acuerdo posible: "Cualquier persona puede frenar el uso de una fuente si sospecha que está desactualizada, y se revisa en el día". Tuckman describe la etapa de conflicto como esperable: los desacuerdos no significan fracaso, pero tampoco se resuelven solos.

## Actividad 2

A la Sprint Review, con estudiantes y la oficina de alumnos: el término que no se entiende, para decidir cómo cambiar el lenguaje del asistente y si afecta las prioridades. A la retrospectiva: cómo se organizan las validaciones, para mejorar la forma de trabajar.

Retrospectiva posible: preparar el ambiente leyendo el Acuerdo Primario (todos hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían); reunir datos sobre cuánto esperó cada validación; entender por qué no estaba claro cómo pedirlas; decidir una regla concreta; cerrar con responsable y fecha. El Acuerdo Primario dirige la conversación hacia el sistema de trabajo y no hacia culpables.

Acción concreta: "Durante el próximo Sprint, cada pedido de validación se registra en el tablero con quién lo pidió y quién lo valida; una persona sigue el acuerdo y en la próxima retrospectiva comparamos los días de espera".

## Actividad 3

Planificar: la hipótesis es que una franja diaria reduce las esperas. Hacer: probarla dos semanas. Verificar: comparar las esperas antes y después. Actuar: mantener, ajustar o descartar la franja.

Se pasa de 6 de 10 (60 %) a 3 de 10 (30 %): una baja de 30 puntos porcentuales. No se puede atribuir toda la mejora a la franja, porque hubo una persona más disponible. Conviene registrar la disponibilidad, el tamaño de los pedidos, los bloqueos y si la franja realmente se cumplió.

Medida de calidad: cuántas respuestas validadas hubo que corregir después, con la misma definición antes y después.

En el segundo equipo, integrar varias veces por día con pruebas es integración continua; tener el software siempre listo con una decisión humana de salida es entrega continua; que todo salga solo si pasa las pruebas es despliegue continuo. Knight Capital perdió 440 millones de dólares por un despliegue manual sin verificación. Antes de automatizar la salida, las pruebas tienen que ser confiables, el despliegue tiene que estar automatizado y verificado, y tiene que existir una forma rápida de volver atrás.

## Actividad 4

Señales de adopción superficial: comparar velocidades entre equipos (cada escala es distinta y empuja a inflar estimaciones) y prioridades por mensajes privados (el backlog deja de ser la fuente de verdad). En lugar del ranking, conviene mirar el valor entregado, la calidad y el flujo de cada equipo en su propio contexto.

El "modelo Spotify" era, según sus propios autores, una foto de un momento, y Spotify nunca lo aplicó del todo. Copiar su estructura no copia su cultura: la organización podría cambiar los nombres de los equipos sin resolver los problemas de fondo.

Antes de elegir un marco de escala, conviene revisar si el producto está bien definido, si las prioridades son compartidas, qué dependencias se pueden eliminar reorganizando los equipos y por qué se integra recién a fin de mes (la integración continua podría resolver buena parte del problema).

Sentinel. Contexto: segundo intento del FBI tras el fracaso del Virtual Case File; en 2010 se habían gastado 405 millones de dólares con solo dos de cuatro etapas entregadas. Qué se hizo: el FBI tomó la conducción y adoptó un enfoque ágil. Documentado: el sistema entró en funcionamiento en 2012 y se usa a diario. No se puede concluir: que el éxito se deba solo a la agilidad, porque también cambiaron el liderazgo y la forma de contratar.

ING. Contexto: la sede central de un gran banco. Qué se hizo: reorganizó a 3.500 personas en squads y tribus, con cambios en el liderazgo y la financiación. Documentado: los directivos informan mejoras en velocidad, compromiso y productividad. No se puede concluir: que esas mejoras estén medidas de forma independiente, ni que la misma estructura funcione en cualquier organización.

El estudio de Google muestra que el código del modelo es una parte pequeña de un sistema de IA y que la deuda se acumula alrededor: datos, configuración, monitoreo. Para el asistente, significa que el backlog y la Definition of Done tienen que incluir el versionado de las fuentes, la evaluación registrada y el monitoreo, y no solo el modelo.