Gestión de Proyectos Ágiles

Parcial 1

# Parcial 1 · Guía de corrección

Material para el docente. No se entrega a los estudiantes.

Guía de corrección para el docente

# Guía de corrección para el docente

# Resumen y trazabilidad

Trazabilidad del Parcial 1

| Consigna | Módulo | Puntos | Microobjetivo que evalúa |
| --- | --- | --- | --- |
| Pregunta 1 | 1 | 3 | Comprender qué es un proyecto y qué se gestiona en él |
| Pregunta 2 | 1 | 3 | Comprender qué es un proyecto y qué se gestiona en él (restricciones) |
| Pregunta 3 | 2 | 3 | Explicar cómo funciona Scrum |
| Pregunta 4 | 2 | 3 | Comprender cómo Kanban, XP y Lean mejoran el flujo, la calidad y el valor |
| Actividad 1 (A, B, C) | 1 | 10 | Comprender qué es un proyecto y qué se gestiona en él (alcance y riesgos) |
| Actividad 2 A | 1 | 4 | Diferenciar los enfoques predictivo, iterativo e incremental |
| Actividad 2 B | 1 | 4 | Aplicar la entrega de valor a decisiones concretas |
| Actividad 3 A | 2 | 4 | Comparar los enfoques ágiles para elegir o combinar el más adecuado |
| Actividad 3 B | 2 | 3 | Explicar cómo funciona Scrum |
| Actividad 3 C | 2 | 3 | Comprender cómo Kanban, XP y Lean mejoran el flujo, la calidad y el valor |
| Total |  | 40 |  |

Parte A: 12 puntos (4 × 3). Parte B: 10 + 8 + 10 = 28 puntos. Total: 40 puntos.

El microobjetivo "Entender el origen de la agilidad y los valores y principios del Manifiesto Ágil" se evalúa de forma transversal: se espera que las respuestas de la Actividad 2 y la Actividad 3 usen la lógica de ciclos cortos, feedback y respuesta al cambio.

# Parte A: respuestas esperadas

## Pregunta 1 (3 puntos)

El proyecto es temporal y crea un resultado único (desarrollar la primera versión de la app). El producto es el resultado que evoluciona durante años (la app con nuevas funciones). La operación es el trabajo continuo que la mantiene funcionando (soporte, servidores). 3 puntos: tres definiciones correctas con ejemplos coherentes. 2: definiciones correctas con algún ejemplo confuso. 1: confunde dos de los conceptos.

## Pregunta 2 (3 puntos)

Alcance, tiempo y costo se afectan entre sí; la calidad está en el centro, como resultado del equilibrio, no como cuarta punta. En el enfoque predictivo se fija el alcance y se estiman tiempo y costo; en el ágil se fijan el tiempo (ciclos) y el equipo, y se ajusta el alcance según el valor. 3: explica la relación, ubica la calidad en el centro y compara ambos enfoques. 2: falta uno de los tres elementos. 1: solo nombra las variables.

## Pregunta 3 (3 puntos)

a) Product Owner: decide el orden del backlog según el valor. b) Developers: deciden cómo hacer el trabajo y adaptan su plan. c) Scrum Master: ayuda a remover impedimentos trabajando con la organización. 1 punto por cada caso con su justificación.

## Pregunta 4 (3 puntos)

Un límite WIP fija cuántos elementos puede haber a la vez en una etapa. Limitar evita saltar entre tareas, reduce el trabajo a medio hacer y obliga a terminar antes de empezar; la persona libre ayuda donde el flujo está trabado. Puede mencionar la Ley de Little o el caso de Microsoft. 3: define y explica el mecanismo. 2: define, pero la explicación es incompleta. 1: solo define.

# Parte B: criterios y respuesta esperada

## Actividad 1 (10 puntos)

A (3 puntos). Respuesta posible. Incluido: consultar el menú del día y de la semana; reservar un menú; pagar con el sistema de la universidad; recibir la confirmación de la reserva. Fuera por ahora: predicción de demanda con IA (requiere datos y validación; puede ser una etapa posterior); menús personalizados por dieta; pedidos para llevar; integración con otros comedores. Se aceptan otras selecciones si las exclusiones están justificadas. 3: ocho elementos coherentes y exclusiones justificadas. 2: tabla correcta con justificaciones débiles. 1: tabla incompleta o sin justificar.

B (3 puntos). Ejemplo: entregable "reserva de menú"; criterios: la reserva queda confirmada en menos de un minuto y aparece en el listado de la cocina; si el menú está agotado, la app lo informa y no permite reservarlo. Los criterios deben ser comprobables; "que funcione bien" no lo es. 1,5 por entregable con sus dos criterios.

C (4 puntos). Riesgos esperables: los datos de ventas incompletos no alcanzan para predecir la demanda (alta, alto; señal: el modelo falla en las pruebas; respuesta: reducir, empezar sin IA y recolectar datos con las reservas); los estudiantes no reservan (media, alto; señal: poca adopción en el piloto; reducir con un piloto y comunicación); la concesionaria no aprueba los cambios (media, alto; señal: demoras en las reuniones; reducir involucrándola desde el inicio); el plazo de cuatro meses (alta, medio; reducir priorizando el alcance). 4: tres riesgos completos y coherentes con el caso. 3: tres riesgos con algún dato faltante. 2: dos riesgos completos. 1: riesgos genéricos sin relación con el caso.

## Actividad 2 (8 puntos)

A (4 puntos). La integración con pagos tiene requisitos conocidos y documentados: admite un enfoque predictivo. La app para estudiantes tiene incertidumbre sobre el uso: conviene un enfoque ágil, probando con estudiantes. La predicción de demanda es un experimento con datos incompletos: ágil, con pruebas acotadas. El proyecto en su conjunto es un buen candidato a un enfoque híbrido, como el caso de pagos QR del Módulo 1. 4: tres decisiones justificadas con incertidumbre y costo de cambiar, más la conclusión global. 3: decisiones correctas con justificación parcial. 2: decisiones sin justificar. 1: elige un solo enfoque para todo sin analizar.

B (4 puntos). El informe describe actividad, no beneficio. Hipótesis posible: "Si los estudiantes pueden reservar desde la app, se reducirán las filas y la cocina podrá preparar las porciones justas". Se comprueba con un piloto: tiempo de espera en la fila, porcentaje de reservas y comida sobrante, antes y después. 2 puntos por identificar el nivel correctamente; 2 por una hipótesis con su forma de comprobación.

## Actividad 3 (10 puntos)

A (4 puntos). El desarrollo de la app puede planificarse en ciclos: Scrum. Los reclamos y cambios de menú llegan de forma continua e imprevisible: Kanban. Puede mencionar la combinación de un producto con dos tipos de demanda. 4: dos elecciones justificadas por la forma en que llega el trabajo. 2: elecciones correctas sin justificar. 1: un solo marco para todo, sin análisis.

B (3 puntos). Sprint Goal posible: "Que los estudiantes puedan consultar el menú de la semana desde la app". Elementos: mostrar el menú del día; cargar el menú semanal desde la cocina. Review con estudiantes, la concesionaria y la Dirección de Bienestar, para recibir feedback y ajustar el backlog. 1 punto por un Sprint Goal que sea un objetivo (no una lista de tareas); 1 por elementos coherentes; 1 por una Review con interesados y propósito de adaptar.

C (3 puntos). La comida tirada es un desperdicio en el sentido Lean: se consume un recurso sin generar valor. Práctica de XP esperable: integración continua o desarrollo guiado por pruebas, para detectar errores apenas aparecen. 1,5 por la relación con Lean; 1,5 por la práctica con su justificación.

# Orientaciones para la corrección

- En la Parte B se aceptan respuestas distintas de las esperadas si están fundamentadas en el caso y en los conceptos de los módulos.

- Se penalizan las respuestas genéricas que podrían aplicarse a cualquier proyecto.

- Los puntajes de cada parte admiten medios puntos.

- Tiempo estimado de resolución: entre 2 y 3 horas.