Gestión de Proyectos Ágiles

Parcial 2

# Parcial 2 · Guía de corrección

Material para el docente. No se entrega a los estudiantes.

Guía de corrección para el docente

# Guía de corrección para el docente

# Resumen y trazabilidad

Trazabilidad del Parcial 2

| Consigna | Módulo | Puntos | Microobjetivo que evalúa |
| --- | --- | --- | --- |
| Pregunta 1 | 3 | 3 | Organizar un Product Backlog con historias y criterios verificables |
| Pregunta 2 | 3 | 3 | Diseñar un producto mínimo viable, un roadmap y un plan de lanzamiento |
| Pregunta 3 | 4 | 3 | Estimar en forma relativa y comunicar pronósticos con rangos |
| Pregunta 4 | 4 | 3 | Interpretar métricas y gráficos de flujo |
| Pregunta 5 | 5 | 3 | Comprender cómo se forman y lideran los equipos ágiles |
| Pregunta 6 | 5 | 3 | Relacionar la agilidad con la calidad técnica y la entrega continua |
| Actividad 1 A | 3 | 3 | Formular la visión y los objetivos de un producto |
| Actividad 1 B | 3 | 4 | Organizar un Product Backlog con historias y criterios verificables |
| Actividad 1 C | 3 | 3 | Aplicar técnicas de priorización |
| Actividad 1 D | 3 | 2 | Diseñar un producto mínimo viable |
| Actividad 2 A y B | 4 | 8 | Planificar y seguir un Sprint a partir de la capacidad y la velocidad |
| Actividad 2 C | 4 | 4 | Interpretar métricas y gráficos de flujo |
| Actividad 2 D | 4 | 2 | Evaluar herramientas de gestión y el apoyo de la IA |
| Actividad 3 A | 5 | 3 | Comprender cómo se forman y lideran los equipos ágiles |
| Actividad 3 B | 5 | 4 | Aplicar la retrospectiva y la mejora continua |
| Actividad 3 C | 5 | 3 | Relacionar la agilidad con la calidad técnica |
| Actividad 4 | 5 | 6 | Analizar casos reales de adopción ágil |
| Total |  | 60 |  |

Parte A: 18 puntos (6 × 3). Parte B: 12 + 14 + 10 + 6 = 42 puntos. Total: 60 puntos.

# Parte A: respuestas esperadas

## Pregunta 1 (3 puntos)

Los criterios de aceptación son propios de cada historia y describen su comportamiento esperado. La Definition of Done es única para todo el producto y fija los criterios de calidad de todo incremento; es la obligatoria en Scrum. La Definition of Ready es un acuerdo opcional sobre cuándo una historia está lista para empezar. 1 punto por cada concepto bien diferenciado; se pierde 1 si no identifica la Definition of Done como obligatoria.

## Pregunta 2 (3 puntos)

Es la versión de un producto nuevo que permite obtener el mayor aprendizaje validado con el menor esfuerzo. No es una versión barata: es un experimento que responde una pregunta. Ejemplos: página de interés (Dropbox), conserje o mago de Oz (Zappos). 3: definición, diferencia y ejemplo. 2: falta uno. 1: solo lo define como "versión mínima".

## Pregunta 3 (3 puntos)

Estimación: tamaño o esfuerzo aproximado. Pronóstico: previsión de cuándo podría terminarse, basada en datos y supuestos. Compromiso: meta que el equipo asume (el Sprint Goal). Los rangos reflejan la incertidumbre real y evitan que una estimación se convierta en una promesa; puede mencionar la falacia de la planificación o el cono de la incertidumbre. 2 por las tres definiciones; 1 por la justificación de los rangos.

## Pregunta 4 (3 puntos)

Lead time: desde que se pide hasta que se entrega. Cycle time: desde que se empieza a trabajar hasta que se termina. Si el lead time es mucho mayor, los pedidos esperan en la fila antes de empezar: el problema es de entrada o de priorización, no de velocidad del equipo. 2 por las definiciones; 1 por la interpretación.

## Pregunta 5 (3 puntos)

Es la sensación de poder preguntar, discrepar o equivocarse sin ser castigado. Es la base de la transparencia: sin ella, los problemas se ocultan. El Proyecto Aristóteles estudió más de 180 equipos y encontró que fue el factor que más distinguía a los equipos efectivos, por encima de quiénes los integraban. 3: definición, importancia y relación con el estudio. 2: falta uno. 1: definición vaga.

## Pregunta 6 (3 puntos)

Integración continua: unir y probar el código varias veces por día. Entrega continua: el software está siempre listo y una persona decide cuándo sale. Despliegue continuo: todo lo que pasa las pruebas sale solo. Knight Capital perdió 440 millones de dólares en 45 minutos por un despliegue manual sin verificación: la entrega tiene que ser automatizada y verificada. 2 por las tres prácticas; 1 por la lección del caso.

# Parte B: criterios y respuesta esperada

## Actividad 1 (12 puntos)

A (3 puntos). Visión posible: "Para estudiantes y personal que almuerzan en la universidad y quieren evitar las filas, la app del comedor es un servicio que permite ver el menú, reservar y pagar por anticipado. A diferencia de hacer la fila sin saber qué hay, garantiza tu menú en segundos y ayuda a que se tire menos comida". Objetivo posible: que el 30 % de los almuerzos del primer mes se reserven por la app, medido con los registros de reservas. 2 por la visión con el formato; 1 por un objetivo medible con su forma de medición.

B (4 puntos). Historias posibles: "Como estudiante, quiero reservar mi menú antes de las 11, para no hacer fila al mediodía" y "Como encargado de la cocina, quiero ver cuántas reservas hay por menú, para preparar las porciones justas". Criterios: dado que hay menús disponibles, cuando reservo, entonces recibo la confirmación; dado que el menú se agotó, cuando intento reservarlo, entonces la app me lo informa y me ofrece otro; dado que pasó el horario límite, cuando intento reservar, entonces la app me indica que ya no se puede. 2 por dos historias con el formato completo y un "para qué" claro; 2 por tres criterios comprobables con al menos un caso alternativo.

C (3 puntos). A = 24 ÷ 8 = 3; B = 24 ÷ 13 ≈ 1,85; C = 12 ÷ 3 = 4; D = 11 ÷ 5 = 2,2. Orden: C, A, D, B. Se espera que el estudiante cuestione el resultado: la predicción de demanda (B) queda última, pero es clave para el objetivo de reducir el desperdicio, y reservar (A) genera los datos que el modelo necesita (dependencia). Un número no reemplaza el criterio. 1,5 por los cálculos y el orden; 1,5 por un análisis crítico fundamentado.

D (2 puntos). Un MVP conserje o mago de Oz: durante dos semanas, una persona estima la demanda a mano con las reservas del día y el historial, y la cocina prepara según esa estimación. Se mide la comida sobrante antes y después. Se acepta otra propuesta si comprueba la hipótesis sin construir el modelo completo. 1 por el tipo de MVP; 1 por qué medir.

## Actividad 2 (14 puntos)

A (4 puntos). Cinco personas: 10 días × 7 horas = 70 horas cada una, es decir, 350 horas. La persona con licencia trabaja 6 días: 6 × 7 = 42 horas. Total: 392 horas. Con un 15 % de reserva: 392 × 0,85 = 333,2 horas. Un error frecuente es descontar reuniones también en los días de licencia (daría 388 horas). 2 por la capacidad individual y total; 1 por la reserva; 1 por mostrar el desarrollo.

B (4 puntos). Velocidad promedio: (30 + 34 + 26 + 32) ÷ 4 = 30,5 puntos. Mejor caso: 210 ÷ 34 ≈ 6,2, es decir, 7 Sprints. Peor caso: 210 ÷ 26 ≈ 8,1, es decir, 9 Sprints. Central: 210 ÷ 30,5 ≈ 6,9, es decir, 7 Sprints. Mensaje esperado: "Con el alcance actual y el ritmo que venimos teniendo, estimamos entre 7 y 9 Sprints (entre 14 y 18 semanas). Lo vamos a recalcular después de cada Sprint". Se acepta redondear 6,2 a 6 Sprints si se explica. 2 por los cálculos; 2 por comunicar un rango con supuestos, no una fecha exacta.

C (4 puntos).

Solución de la Actividad 2 C

| Pedido | Lead time | Cycle time | Espera |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 7 | 5 | 2 |
| B | 3 | 3 | 0 |
| C | 7 | 4 | 3 |
| D | 5 | 2 | 3 |

Lead time promedio: (7 + 3 + 7 + 5) ÷ 4 = 5,5 días. Cycle time promedio: (5 + 3 + 4 + 2) ÷ 4 = 3,5 días. Throughput entre los días 6 y 12: B (día 6), A (día 9), D (día 11) y C (día 12), es decir, 4 pedidos. Interpretación: en promedio, los pedidos esperan 2 días antes de que alguien empiece a trabajarlos; conviene revisar la entrada y la priorización antes de pedir que el equipo trabaje más rápido. Con cuatro pedidos no se pueden prometer plazos. 2 por los cálculos; 1 por el throughput; 1 por la interpretación.

D (2 puntos). No conviene aprobarlo tal como está: ordenar el backlog es una decisión de prioridad, que corresponde al Product Owner. Además, un error sería difícil de detectar y afectaría todo el trabajo. Alternativa esperada: que el agente proponga un orden o resuma los reclamos, y el Product Owner decida, con permisos limitados y registro de lo que hace el agente. Puede mencionar el caso Klarna. 1 por identificar que la decisión es humana; 1 por una alternativa razonable.

## Actividad 3 (10 puntos)

A (3 puntos). Problemas esperables: dependencia de una sola persona para el modelo (equipo no multifuncional; riesgo); el Scrum Master asigna tareas y recibe informes (no es liderazgo de servicio; la Daily es de los Developers); nadie se animó a hablar de las malas predicciones (falta de seguridad psicológica); retrospectivas sin acciones (teatro ágil); pruebas salteadas (deuda técnica). 1 punto por cada problema bien relacionado con un concepto.

B (4 puntos). Ejemplo: planificar, la hipótesis es que las dudas con la cocina se resolverían si hubiera un canal con respuesta en el día; hacer, durante un Sprint, una persona de la concesionaria participa quince minutos, dos veces por semana, y las dudas se registran en el tablero; verificar, se compara cuántas historias quedaron trabadas por dudas con la cocina antes y durante la prueba; actuar, si mejora, se incorpora a los acuerdos de trabajo; si no, se prueba otra alternativa. Responsable del seguimiento y fecha de revisión en la próxima retrospectiva. 2 por las cuatro etapas; 1 por responsable y plazo; 1 por un dato concreto a revisar.

C (3 puntos). Saltear pruebas es un atajo que genera deuda técnica: cada cambio futuro es más riesgoso y lento, y los errores aparecen en manos de los usuarios. Se gestiona haciéndola visible en el backlog y dedicando capacidad regular a pagarla. Criterios posibles para la Definition of Done: pasa todas las pruebas automáticas; los datos y la versión del modelo están registrados; la evaluación del modelo con un conjunto de prueba está documentada; hay monitoreo de la calidad de las predicciones. Puede citar el trabajo de Sculley y otros sobre la deuda oculta en los sistemas de IA. 1 por explicar la deuda; 1 por cómo gestionarla; 1 por dos criterios adecuados a un producto con IA.

## Actividad 4 (6 puntos)

A (4 puntos). Según el caso elegido:

- Sentinel: segundo intento del FBI tras el Virtual Case File; en 2010 había gastado 405 millones de dólares con dos de cuatro etapas entregadas; tomó la conducción y adoptó un enfoque ágil; el sistema entró en funcionamiento en 2012 y lo usan a diario miles de personas. No se puede concluir que el éxito se deba solo a la agilidad: también cambiaron el liderazgo y la contratación.

- Modelo Spotify: documento de 2012 que describía squads, tribus, chapters y guilds; muchas empresas lo copiaron. Los propios autores advirtieron que era una foto de un momento, y ex integrantes dijeron que Spotify nunca lo aplicó del todo. No se puede concluir que la estructura funcione por sí sola ni que sea un modelo para copiar.

- ING: en 2015 reorganizó a 3.500 personas de su sede central en 350 squads y 13 tribus, con cambios en el liderazgo y la financiación; sus directivos informan mejoras en velocidad, compromiso y productividad. No se puede concluir que esas mejoras estén medidas de forma independiente ni que funcionen igual en cualquier organización.

1 punto por cada elemento: contexto, intervención, resultado documentado y límite de la conclusión.

B (2 puntos). Lecciones esperables: no copiar una estructura sin adaptar la cultura; eliminar dependencias antes de agregar capas de coordinación; acompañar el cambio de equipos con cambios en el liderazgo y la organización; entregar partes utilizables con frecuencia. 2 por una lección relacionada explícitamente con el caso elegido y aplicada al comedor.

# Orientaciones para la corrección

- En las consignas de análisis se aceptan respuestas distintas de las esperadas si están fundamentadas en el caso y en los conceptos de los módulos.

- En las consignas con cálculos, un error de cuenta con el razonamiento correcto pierde solo parte del puntaje.

- Los puntajes de cada parte admiten medios puntos.

- Tiempo estimado de resolución: entre 3 y 4 horas.